|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Number | Name | Start | Finish | Duration |
| 1 | ซื้อของ ออกแบบ และ วางแผนการทำงาน | 23/02/2020 | 01/03/2020 | 7 วัน |
| 2 | ทำเกี่ยวกับตัวชิ้นงานในส่วน Hardware | 02//03/20 | 12/03/2020 | 10 วัน |
| 3 | Module A,B | 13/03/2020 | 27/03/2020 | 14 วัน |
| 4 | Module C,E,D | 28/03/2020 | 20/04/2020 | 23 วัน |
| 5 | ทอลองใช้กับสถานการณ์จริง | 21/04/2020 | 24/03/2020 | 3 วัน |
| 6 | ปรับปรุงและแก้ไขตัวชิ้นงานเพื่อให้พร้อมส่งในวันจริง | 25/04/2020 | 03/20/20 | 8 วัน |
| 7 | พร้อมนำเสนอ | 04/05/2020 | 04/05/2020 | 1 วัน |